EXÉCUTION AI-FIRST

# ROADMAP D’EXÉCUTION
MVP → MARKETING → 100K ARR

Construire vite, valider les signaux, puis industrialiser l’acquisition.

Nom de marque à définir • Roadmap pivot v2.0

PRINCIPE DIRECTEUR Le logiciel peut être codé vite ; le produit ne passe au marketing que lorsque des signaux ont déclenché de vraies actions commerciales.

| Track | Rôle |
| --- | --- |
| A — Data | SIMAP + TED → adjudications propres et dédupliquées |
| B — Signal Engine | Compréhension contrat → Need Graph → timing → score |
| C — Validation | Professionnels → actions → paiements → répétition |
| D — Marketing | Seulement après G7 : acquisition reproductible |

OBJECTIF Atteindre ≈ 8 333 CHF MRR, soit ≈ 100 000 CHF ARR, sans diluer le MVP dans d’autres modules d’intelligence.

# 1. Cadre d’exécution

| SPEC | CODE IA | TESTS | DONNÉES RÉELLES | REVUE HUMAINE | EVAL | GATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le code n’est pas le principal risque. Les risques sont : qualité des adjudications, résolution correcte du gagnant, faux besoins inférés, timing commercial, pertinence ICP et absence d’action réelle chez le client.

| Risque | Protection |
| --- | --- |
| Donnée incomplète | Confiance + preuve + fallback manuel |
| Mauvais gagnant | Entity resolution + identifiants + contrôles |
| Besoin inventé | Need Graph explicable + limites de confiance |
| Signal trop tardif | Score de fraîcheur + ingestion fréquente |
| Trop de bruit | Seuil minimum + ICP strict + feedback |
| Beau produit sans ventes | Gate d’action et de paiement avant marketing |

ORDRE NON NÉGOCIABLE MVP data → Signal Engine → 100 signaux → utilisateurs pilotes → premier paiement → répétition → marketing → scale.

# 2. Sprint 0 — Pivot et fondation technique

DURÉE CIBLE 1 à 2 jours

Créer/reprendre le repository et supprimer les dépendances produit liées au Go/No-Go du chemin critique.

Stabiliser les schémas : PublicEvent, Company, Buyer, ContractAward, Evidence, Signal, TargetICP, Feedback.

Prévoir source_system et source_country dès le départ.

Mettre en place migrations, tests, logging, staging et feature flags.

Conserver GoSimap comme branche/actif secondaire ; ne pas le supprimer.

| Gate G0 | Attendu |
| --- | --- |
| Schémas | Modèle source-agnostique stable |
| Tests | Pipeline vert |
| Traçabilité | Chaque donnée dérivée conserve source et version moteur |

# 3. Sprint 1 — Ingestion Awards SIMAP + TED

DURÉE CIBLE 3 à 5 jours — dépendance data

| SOURCE | RAW NOTICE | VALIDATION | NORMALISATION | AWARD | DB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Importer uniquement les avis utiles au MVP : résultats/adjudications et lots attribués.

Extraire : buyer, winner, title, description, lot, CPV, value, currency, place, publication date, contract date/duration si disponible.

Gérer corrections, doublons, plusieurs lots, plusieurs gagnants et montants absents.

Stocker le lien / identifiant de source original.

| Gate G1 | Cible |
| --- | --- |
| Awards propres | 100 adjudications récentes correctement reconstruites |
| Sources | Mix Suisse + UE |
| Duplication | 0 doublon critique connu |

# 4. Sprint 2 — Winner Resolution & Contract Understanding

DURÉE CIBLE 2 à 4 jours

Normaliser le nom légal du gagnant et ses identifiants disponibles.

Dédupliquer les variantes de nom et distinguer les consortiums.

Structurer le contrat : type de projet, secteur, intensité opérationnelle, lieu, taille, durée et contraintes visibles.

Produire un résumé court, vérifiable et non promotionnel.

| EVAL-A | Mesure |
| --- | --- |
| Winner accuracy | Le bon gagnant est relié au bon lot |
| Contract type | Le type de projet est correctement compris |
| Value/date | Montant et timing correctement capturés |
| Evidence | Chaque élément critique renvoie à sa source |

GATE G2 ≥ 95 % des 100 dossiers pilotes ont un gagnant et un événement correctement compris, ou sont explicitement marqués “à vérifier”.

# 5. Sprint 3 — Need Graph V0

DURÉE CIBLE 3 à 5 jours

Construire une première bibliothèque explicable de relations “type de contrat → besoins possibles”, limitée aux catégories qui peuvent être testées commercialement rapidement.

| Type d’événement | Besoins candidats — exemples |
| --- | --- |
| Chantier important | main-d’œuvre, location, EPI, transport, nettoyage, sous-traitance |
| Transformation IT | recrutement, cybersécurité, cloud, hardware, sous-traitance spécialisée |
| Contrat industriel | logistique, composants, maintenance, machines, recrutement |

Chaque relation porte un niveau de confiance et une justification.

Éviter les besoins trop génériques ou trop éloignés du contrat.

Ajouter un signal de timing : immédiat / semaines / mois / incertain.

Limiter la sortie à 1–5 besoins utiles, jamais une liste exhaustive.

GATE G3 Revue humaine : aucun besoin à forte confiance ne doit être absurde ou impossible à justifier à partir du type de contrat.

# 6. Sprint 4 — ICP Matching & Signal Score

DURÉE CIBLE 2 à 4 jours

| Composante | Poids V0 indicatif |
| --- | --- |
| Fit besoin ↔ offre client | 30 % |
| Fit gagnant ↔ ICP | 20 % |
| Impact économique du contrat | 15 % |
| Géographie | 15 % |
| Fraîcheur / timing | 10 % |
| Confiance data + inférence | 10 % |

Le score ne doit jamais être affiché seul. Exemple : “Signal fort — contrat de 8,4 M€, nouveau chantier, entreprise dans votre zone, besoin probable de renfort opérationnel.”

GATE G4 Pour un ICP donné, les signaux les mieux classés doivent être nettement plus actionnables que le flux brut d’adjudications.

# 7. Sprint 5 — 100 Signal Benchmark

DURÉE CIBLE 3 à 5 jours

Le benchmark de 100 signaux devient notre premier EVAL permanent. Chaque signal est revu : fait, gagnant, besoin, timing, ICP, preuve, utilité commerciale.

| Mesure | Cible de départ |
| --- | --- |
| Awards correctement compris | ≥ 90 % |
| Signaux commercialement exploitables | ≥ 70 / 100 |
| Faux besoins critiques | ≤ 5 % |
| Preuve accessible | 100 % des faits importants |
| Signaux trop vagues | < 20 % |

GATE G5 Si moins de 70/100 signaux sont réellement actionnables, on corrige le moteur avant d’ajouter une interface.

# 8. Sprint 6 — Pilot humain sans SaaS complet

DURÉE CIBLE 5 à 10 jours — le goulot devient humain

Choisir 1 à 2 catégories de fournisseurs selon la qualité du benchmark, puis recruter 10 professionnels. Leur livrer des signaux réels par e-mail ou page simple.

Demander leur ICP exact : ce qu’ils vendent, à qui, où, taille minimale.

Envoyer 3 à 10 signaux pertinents.

Demander : utile ? contacteriez-vous ? pourquoi ? information manquante ?

Observer surtout s’ils contactent réellement le gagnant.

Proposer un abonnement fondateur à 19–29 CHF/€ / mois.

| Gate G6 — Usage | Cible |
| --- | --- |
| Professionnels testeurs | ≥ 10 |
| Jugent au moins un signal utile | ≥ 5 |
| Contactent réellement une entreprise | ≥ 3 |

| Gate G7 — Revenu | Cible |
| --- | --- |
| Premier paiement | ≥ 1 |
| Demande de continuer | Oui |

DÉCISION Pas de marketing large tant que G7 n’est pas franchi.

# 9. Sprint 7 — MVP commercial

DURÉE CIBLE 3 à 5 jours

Une fois G7 franchi, construire uniquement l’interface nécessaire pour vendre et livrer sans travail manuel excessif.

Landing claire : “Les entreprises qui viennent de gagner des contrats et que vous devriez contacter maintenant.”

Compte simple et profil ICP.

Liste de signaux + détail + preuve.

Alertes e-mail.

Feedback utile / ignorer / contacté.

Checkout récurrent.

Historique léger.

Analytics du funnel.

| Offre | Hypothèse de prix |
| --- | --- |
| Free | 3 signaux / mois |
| Starter | 29 CHF/€ / mois |
| Pro | 59 CHF/€ / mois |
| Business | 129 CHF/€ / mois |

GATE G8 Le client peut s’inscrire, définir son ICP, recevoir des signaux, comprendre la preuve et payer sans intervention manuelle.

# 10. Sprint 8 — Marketing V1

DÉCLENCHEMENT Commence seulement après un premier paiement + volonté de répétition.

Le premier canal doit utiliser les signaux eux-mêmes comme preuve. Le marketing n’explique pas une technologie ; il montre des entreprises réelles que le prospect pourrait vouloir contacter.

| Canal | Exécution |
| --- | --- |
| Cold email | Créer des listes de fournisseurs par wedge et envoyer 1–3 signaux gratuits contextualisés. |
| LinkedIn | Publier des cas de signaux, tendances de contrats gagnés et démonstrations de timing commercial. |
| SEO | Pages par secteur/pays + contenu “contract award leads / sales signals”. |
| Partenariats | Agences commerciales, recruteurs, fournisseurs sectoriels, consultants. |

MESSAGE TEST “Cette semaine, nous avons détecté X entreprises qui viennent de gagner de nouveaux contrats publics correspondant à vos clients cibles. Voici les 3 plus pertinentes.”

| Funnel | KPI |
| --- | --- |
| Prospect → exemple gratuit | Taux d’intérêt |
| Exemple → création ICP | Activation |
| ICP → signal ouvert | Qualité |
| Signal → entreprise contactée | Action réelle |
| Essai → paiement | Conversion |
| M1 → M2 | Rétention |

# 11. Trajectoire 100 000 CHF ARR

CIBLE ≈ 8 333 CHF MRR

| Gate business | Preuve recherchée |
| --- | --- |
| B1 — 1 client | Quelqu’un paie pour continuer |
| B2 — 5 clients | La valeur se répète au-delà d’un cas individuel |
| B3 — 20 clients | Un wedge et un message commencent à fonctionner |
| B4 — 50 clients | Acquisition et rétention deviennent mesurables |
| B5 — 100 clients | Approche de 5–7k MRR selon le mix |
| B6 — 100k ARR | ≈ 100–150 clients selon ARPU réel |

Mix de référence (hypothèse, pas objectif rigide) : 50 Starter × 29 + 60 Pro × 59 + 30 Business × 129 ≈ 8 860 CHF/mois, soit ≈ 106 000 CHF/an.

PRIORITÉ BUSINESS Optimiser d’abord rétention et usage des signaux. L’augmentation du prix vient après preuve de ROI, pas avant.

# 12. Ce qui est explicitement reporté

| Module futur | Quand le réouvrir |
| --- | --- |
| Market Intelligence | Après paiements répétés et demande client claire |
| Buyer Intelligence | Lorsque les clients veulent préparer leur ciblage en amont |
| Competitor Intelligence | Après preuve de valeur du flux de signaux |
| Forecast / renewals | Lorsque l’historique et la temporalité sont suffisamment propres |
| API / Data-as-a-Service | Lorsque le modèle de données est stable et demandé par des clients |
| GoSimap Go/No-Go | Projet secondaire, à reprendre après validation du nouveau moteur |

ANTI-DISPERSION Toute feature qui ne contribue pas directement à Data → Signal → Action → Paiement est refusée dans le MVP.

# 13. Tableau de contrôle des gates

| Gate | Validation |
| --- | --- |
| G0 | Architecture pivot saine |
| G1 | 100 awards propres SIMAP + TED |
| G2 | Winner + contrat correctement compris |
| G3 | Need Graph crédible |
| G4 | Matching ICP utile |
| G5 | ≥ 70/100 signaux actionnables |
| G6 | 10 testeurs / ≥3 actions réelles |
| G7 | Premier paiement + demande de continuer |
| G8 | MVP commercial autonome |
| G9 | 5 clients payants |
| G10 | 20 clients payants |
| G11 | 50 clients payants |
| G12 | 100+ clients / trajectoire 100k ARR |

# 14. Mode de développement AI-first

Chaque unité de travail est une SPEC courte avec entrée, sortie, tests et EVAL. L’agent codeur ne reçoit jamais “construis le produit”.

FORMAT SPEC INPUT → OUTPUT → TESTS → EVIDENCE → EVAL → DONE

Ne jamais modifier les schémas partagés sans SPEC explicite.

Ajouter les tests avant ou avec l’implémentation.

Conserver la provenance et la version du moteur pour chaque signal.

Signaler les ambiguïtés au lieu de fabriquer une certitude.

Faire repasser le benchmark des 100 signaux après toute modification majeure.

Préférer le code déterministe pour dates, montants, filtres et règles sûres.

| DONE | Signifie |
| --- | --- |
| Code | Build/tests verts |
| Data | Cas limites vérifiés sur vrais awards |
| IA | Pas de régression critique sur benchmark |
| Produit | Parcours fonctionnel en staging |
| Business | Gate comportemental ou revenu atteint |

# 15. Prochaine action immédiate

START SPEC-001 : définir le schéma ContractAward/PublicEvent commun à SIMAP et TED. SPEC-002 : connecteur TED Awards. SPEC-003 : connecteur SIMAP Awards. Puis constituer le benchmark des 100 adjudications.